## Slide 1
第 1–2 周小组
Biweekly Report 汇报
语义驱动的 PPT 智能图表生成与多模态配图系统
时间范围：2026.3.30 – 2026.4.12
汇报内容覆盖：总体架构、PPT 解析与图表生成、语义识别与 Prompt 工程、前端演示界面
工程底座
GitHub / requirements / LangGraph / 测试框架
核心算法
PPT 解析、8 类图表、五类语义识别
应用展示
前端界面、进度条、图表预览与联调
Notes: [Sources] - User-provided summary report: 小组四人Biweekly_Report_一页汇总 22.02.15.docx - Individual reports from four team members (docx/pdf uploads)

## Slide 2
阶段概览：已基本打通阶段性闭环
前两周团队累计投入约 88 小时，完成从内容输入到前端展示的首轮联通
88h
团队累计工时
4
成员 / 工作流
5
核心链路节点
阶段成果
• 工程底座已搭建：完成 GitHub 仓库、项目结构、依赖管理、LangGraph Pipeline 与测试框架。 • 核心能力已成型：完成 PPT 解析、表格转 DataFrame、8 类图表生成、五类可视化意图识别。 • 可演示闭环已建立：打通“内容输入 → 图表 PNG → Gradio 展示”的阶段性流程。
内容输入
→
PPT 解析
→
语义识别
→
图表生成
→
前端展示
闭环说明：团队已完成首轮模块联通，能够在本地演示环境中展示从解析到图表输出的阶段性结果。
Notes: [Sources] - Summary report and four member reports provided by the user

## Slide 3
成员分工与工时投入
四位成员分别承担总体架构、PPT 解析、语义识别与前端开发等关键模块
Chart: 
| 组长 阿曼卓勒 | 许君达 | 吴昀洁 | 陈奕炫
工时 | 20 | 24 | 22 | 22
说明
• 组长负责统一工程底座与主流程集成，确保四人模块在同一 Pipeline 中衔接。 • PPT 解析与图表生成模块已实现“解析表格 → 图表 PNG”的功能闭环。 • 语义识别模块完成五类意图识别、Prompt 设计迭代与评估验证。 • 前端完成上传、页码选择、进度条、图表预览与本地演示。
Notes: [Sources] - One-page summary report uploaded by the user

## Slide 4
四个工作流的阶段进展
按模块看，团队已同时推进工程、算法与展示三条主线
阿曼卓勒·阿迪力江（组长）
总体架构 / Pipeline / 集成
• Week1完成仓库、项目结构与 requirements 统一 • Week2设计 LangGraph Pipeline，搭建 main_pipeline 骨架，并加入测试、日志与重试机制
许君达
PPT 解析与图表生成
• Week1完成 PPT 文本 / 表格 / 形状解析，并转为 DataFrame • Week2开发 8 类图表生成模块，并接入后端 Pipeline
吴昀洁
语义识别与 Prompt 工程
• Week1完成五类可视化意图识别与 Qwen API 接入 • Week2迭代 Prompt 并完成评估，打通“文本 → 图表 PNG”闭环
陈奕炫
前端界面开发
• Week1完成 前端 基础界面、上传、页码选择与生成触发 • Week2新增进度条、图表预览与配图区，并完成本地演示对接
Notes: [Sources] - Four individual biweekly reports uploaded by the user

## Slide 5
系统底座与联调成果
前两周的关键价值在于先搭底座，再让四个模块在统一主流程中对齐
main_pipeline.py
LangGraph 主流程
PPT 解析与图表生成
解析页面内容
输出图表 PNG
语义识别与 Prompt
识别可视化意图
推荐图表类型
前端展示
上传 / 预览 / 进度
本地演示
工程底座
GitHub / 依赖 / 测试
日志 / 错误重试
→
↗
→
↘
联调结果
项目已不再是分散脚本集合，而是具备统一入口、统一日志、统一容错与统一测试能力的可扩展原型。
Notes: [Sources] - Team summary report and individual reports uploaded by the user

## Slide 6
下一阶段计划
从“阶段性闭环”走向“完整产品原型”，重点推进写回、配图、下载与端到端测试
01
图表写回 PPT
完成图表插入回 PPT 的写回模块，并继续优化样式与版式适配。
02
多模态配图模块
启动配图检索 / 生成能力，补齐图表之外的视觉素材链路。
03
前端下载与交互
支持新生成 PPT 下载、重新生成配图以及更多过程反馈信息。
04
端到端测试优化
扩展完整测试与性能优化，持续增强主流程稳定性和鲁棒性。
阶段目标：把“能演示”推进为“能稳定产出结果”。
Thanks
以上内容根据小组四人的 biweekly reports 整理而成，可直接作为课堂汇报或答辩阶段性进展展示。
Notes: [Sources] - Next-step items synthesized from the four user-provided reports